Сроки исполнения контракта: особенности установления.

ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ ВОПРОСА

Было до 01.01.2022

# Статья 42. Извещение об осуществлении закупки

…

2) краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 настоящего Федерального закона, информацию о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг,…

Стало с 01.01.2022

# Статья 42. Извещение об осуществлении закупки

8) срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы);

Статья 51. Заключение контракта по результатам электронной процедуры

1) заказчик формирует с использованием единой информационной системы и размещает в единой информационной системе (без размещения на официальном сайте) и на электронной площадке (с использованием единой информационной системы) без своей подписи проект контракта, указанный в пункте 5 части 2 статьи 42 настоящего Федерального закона, который должен содержать:

а) информацию, предусмотренную частью 6 статьи 30, пунктами 1, 2, 5 - 8, 10, 17, 18 и 20 части 1 статьи 42 настоящего Федерального закона;

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ ОТ 12.05.2022 № 24-06-07/43394

Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) представляет собой срок, включающий, в том числе приёмку товара, работы, услуги, а также оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Срок исполнения контракта должен определяться исходя из финансового обеспечения закупки (графика оплаты по годам).

При расчёте срока исполнения контракта следует учесть, что такой срок будет больше чем срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, но меньше или равен сроку действия контракта.

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗАНИЯ СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА В ЕИС ВЕРСИИ 12.2

Два формата:

1-й вариант указываются календарные даты:

Дата начала исполнения контракта: __________________

Дата окончания исполнения контракта: _________________

2-й вариант указываются относительные сроки:

Дата начала исполнения контракта: ___ календарных дней с даты заключения контракта;

Срок исполнения контракта: ___ календарных дней с даты начала исполнения контракта.

ПРОЕКТ КОНТРАКТА. ВИДЫ СРОКОВ

При разработке проекта контракта необходимо предусмотреть следующие виды сроков:

– сроки поставки товара/ начальный и конечный сроки выполнения работы, услуги, при необходимости также сроки завершения отдельных этапов работы, услуги (промежуточные сроки);

– срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта);

– срок действия контракта/договора.

| Вид срока | Нормативное обоснование включения срока в контракт | Расчёт срока |
| --- | --- | --- |
| Сроки поставки товара/ начальный и конечный сроки выполнения работы, услуги, также при необходимости сроки завершения отдельных этапов работы, услуги (промежуточные сроки) | ст. 506 ГК РФ ст. 708 ГК РФ ст. 783 ГК РФ | В соответствии с потребностью заказчика |
| Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) | ч. 2 ст. 34 Закона 44-ФЗ п. 8 ч. 1 ст. 42 Закона 44-ФЗ пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 51 Закона 44-ФЗ п. 12 ч. 1 ст. 95 Закона 44-ФЗ ч. 1.5 ст. 95 Закона 44-ФЗ | С учётом положений ст. 94 Закона 44-ФЗ и письма Минфина России от 12.05.2022 № 24-06-07/43394 |
| Срок действия контракта/договора | п. 2 ст. 72 БК РФ ст. 425 ГК РФ | 1) Государственные, муниципальные заказчики: Государственные, муниципальные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, заключаются и оплачиваются в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с учётом принятых и неисполненных обязательств (абз. 1 п. 5 ст. 161 БК РФ). Лимиты бюджетных обязательств представляют собой объем прав в денежном выражении на принятие казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде) (ст. 6 БК РФ) Положениями ст. 169 БК РФ предусмотрено, что проект федерального бюджета, проект бюджета субъекта Российской Федерации, проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и проекты территориальных государственных внебюджетных фондов составляются и утверждаются сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период. Учитывая изложенное, срок действия контракта не должен превышать 3 года, за исключением случаев, предусмотренных п.3 ст. 72 БК РФ. 2) Заказчики, которые не являются участниками бюджетного процесса: Заказчики осуществляют запланированные закупки, предусмотренные планом-графиком, и осуществляют оплату в пределах сроков и объема финансового обеспечения для осуществления закупок, указанного в плане-графике. План-график формируется государственным, муниципальным учреждениями при планировании финансово-хозяйственной деятельности и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений (ч. 7 ст. 16 Закона 44-ФЗ). |

ПРИМЕР ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Без этапов

Информация о сроках исполнения контракта (сроки определены с учётом положений ст. 94 Закона №44-ФЗ, письма Минфина России от 12.05.2022 № 24-06-07/43394 и включают в себя, в том числе приёмку товара, работы, услуги, а также оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги):

Дата начала исполнения контракта: 1 (один) календарных дней с даты заключения контракта;

Срок исполнения контракта: 81 (восемьдесят один) календарных дней с даты начала исполнения контракта.

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта.

С этапами

Информация о сроках исполнения контракта (сроки определены с учётом положений ст. 94 Закона №44-ФЗ, письма Минфина России от 12.05.2022 № 24-06-07/43394 и включают в себя, в том числе приёмку товара, работы, услуги, а также оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги):

Дата начала исполнения контракта – 25.08.2022.

Дата исполнения контракта – 21.07.2023.

Этапы исполнения муниципального контракта:

Количество этапов: 2

Этап 1 - 25.08.2022 по 23.11.2022

Этап 2 - 01.04.2023 по 21.07.2023.

# Text boxes

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг

Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)